# Avance funcional y decisiones pendientes del Desarrollador A

Infraestructura gestión administrativa terrenos y experiencia pública general

AgroSystem Residencias
Corte de avance al 20 de septiembre de 2026

Propósito del documento
Presentar lo que ya puede demostrarse, distinguir lo que todavía falta y obtener decisiones de los asesores antes de continuar. El contenido se describe desde la experiencia de uso, sin detalles de programación.

Áreas incluidas
Acceso al sistema, permisos, usuarios, terrenos, regiones, página de inicio, panel administrativo, auditoría, reportes e ingredientes activos.

Resultado esperado de la reunión
Acordar qué información debe ver cada tipo de usuario, qué funciones son indispensables para la siguiente entrega y cuáles pueden quedar como mejoras posteriores.

# Resumen del avance

La base de AgroSystem ya permite trabajar con cuentas y permisos diferenciados. El personal autorizado puede gestionar usuarios y terrenos, mientras que el público consulta información regional sin acceder a expedientes privados. La siguiente etapa debe reemplazar información demostrativa por datos reales y completar las áreas administrativas que hoy funcionan principalmente como presentación visual.

# Funciones disponibles

| Área | Lo que puede mostrarse | Situación |
| --- | --- | --- |
| Acceso y permisos | Inicio de sesión, sesiones protegidas y acceso distinto para administrador, personal INIFAP y público. | Funcional |
| Usuarios | Alta, edición, cambio de estado, búsqueda y filtros. La administración está reservada al rol autorizado. | Funcional |
| Terrenos | Registro y actualización de predios, consulta de expediente, archivado, reactivación y control de acceso. | Funcional |
| Seguimiento agrícola | Ciclos de cultivo, etapas, reportes de sanidad y aplicaciones de productos dentro del expediente del terreno. | Funcional |
| Regiones públicas | Consulta pública por región sin mostrar información privada de productores o terrenos. | Funcional |
| Página de inicio | Mapa, boletines, indicadores y accesos al catálogo disponibles como demostración. | Parcial usa datos de muestra |
| Panel e informes | Pantallas de panel, auditoría, reportes e ingredientes activos ya diseñadas. | Parcial falta conexión real |

# Cambios que mejoraron la experiencia

Privacidad de terrenos  la información de cada predio se mantiene en el área privada; la zona pública se plantea como consulta regional.

Seguimiento operativo  cada terreno puede concentrar su cultivo, avance por etapas, incidencias sanitarias y aplicaciones realizadas.

Administración de usuarios  el responsable puede localizar cuentas por nombre o correo y filtrar por rol o estado.

Permisos visibles y efectivos  las acciones cambian según el tipo de usuario y también se bloquean al intentar acceder sin autorización.

Base preparada para crecer  la información se organiza para relacionar regiones, terrenos, cultivos, plagas y productos.

# Trabajo necesario para completar el alcance

| Prioridad | Trabajo pendiente | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| Alta | Definir quién puede crear, consultar y modificar terrenos, y si el personal INIFAP sólo verá los predios asignados. | Evita exponer expedientes a personas que no los atienden. |
| Alta | Convertir el mapa y los boletines de inicio en información real, con fuente y fecha de actualización. | Los asesores deben confiar en lo que se publica. |
| Alta | Conectar auditoría, reportes e indicadores del panel con las acciones reales del sistema. | Permite seguimiento y rendición de cuentas. |
| Media | Completar la gestión de ingredientes activos con validaciones, búsqueda y archivado. | Evita datos duplicados o referencias incompletas. |
| Media | Fortalecer el alta de usuarios, recuperación de contraseña y aprobación de nuevas cuentas. | Reduce errores y accesos indebidos. |
| Media | Agregar búsqueda por escritura al elegir cultivo, plaga o producto en un terreno. | Será necesaria cuando existan cientos o miles de registros. |

# Mejoras propuestas para una etapa posterior

Estas mejoras aportan valor, pero conviene realizarlas después de acordar permisos, datos obligatorios y prioridades de información.

Ubicación del terreno en mapa con nivel de precisión definido por los asesores.

Recordatorios de actividades, revisiones sanitarias y etapas próximas del cultivo.

Exportación de expedientes y reportes en formatos fáciles de compartir.

Historial visible de cambios importantes y responsable de cada actualización.

Boletines regionales con cultivos predominantes, alertas y recomendaciones vigentes.

Tablero con pocos indicadores útiles, definidos por los asesores, en lugar de métricas decorativas.

# Preguntas para los asesores

Estas preguntas buscan convertir la siguiente etapa en decisiones concretas. Puede marcarse una opción y añadir observaciones durante la reunión.

## Pregunta 1  Qué debe mostrar la consulta pública por región

☐ Sólo una descripción general de cada región.

☐ Descripción, cultivos principales y plagas frecuentes.

☐ Boletines y alertas vigentes por región, además de la información general.

Recomendación del equipo  Usar la tercera opción, siempre que cada alerta tenga fuente, fecha y responsable de actualización. Nunca mostrar datos privados del terreno.

Decisión o comentario del asesor

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Pregunta 2  Quién debe poder consultar los expedientes de terrenos

☐ Sólo administradores.

☐ Administradores y personal INIFAP asignado al terreno.

☐ Todo el personal INIFAP autorizado.

Recomendación del equipo  Permitir al administrador ver todos los expedientes y al personal INIFAP únicamente los terrenos asignados.

Decisión o comentario del asesor

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Pregunta 3  Qué datos son indispensables al registrar un terreno

☐ Nombre, región y superficie.

☐ Datos básicos más propietario o responsable y ubicación aproximada.

☐ Expediente completo con coordenadas, tipo de suelo, riego, historial y documentos.

Recomendación del equipo  Comenzar con la segunda opción y agregar datos especializados sólo cuando tengan un uso claro.

Decisión o comentario del asesor

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Pregunta 4  Qué indicadores necesitan ver en el panel principal

☐ Cantidad de usuarios, terrenos y registros publicados.

☐ Actividades pendientes, alertas regionales y expedientes que requieren atención.

☐ Comparaciones históricas y estadísticas detalladas para informes.

Recomendación del equipo  Priorizar actividades pendientes y alertas; dejar los análisis históricos para la sección de reportes.

Decisión o comentario del asesor

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Pregunta 5  Cómo deben incorporarse nuevas cuentas

☐ El administrador crea todas las cuentas.

☐ El interesado solicita acceso y el administrador aprueba.

☐ Registro libre con acceso inmediato.

Recomendación del equipo  Usar solicitud y aprobación para personal INIFAP. Evitar el acceso inmediato sin revisión.

Decisión o comentario del asesor

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Pregunta 6  Qué reportes deben estar disponibles primero

☐ Actividad de usuarios y cambios realizados.

☐ Situación de terrenos y ciclos agrícolas.

☐ Alertas, plagas, cultivos y productos por región.

☐ Todos, pero en una entrega gradual definida por prioridad.

Recomendación del equipo  Seleccionar dos reportes prioritarios para la siguiente entrega y validar su utilidad antes de ampliar el catálogo.

Decisión o comentario del asesor

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

# Acuerdos que conviene cerrar en la reunión

Alcance exacto de la información pública por región.

Reglas de acceso y asignación de terrenos.

Campos mínimos del expediente agrícola.

Indicadores y dos reportes prioritarios.

Proceso de alta y aprobación de usuarios.

Próximo entregable
Después de recibir estas decisiones, el equipo actualizará las prioridades y preparará una siguiente demostración con criterios claros de aceptación.