# Avance funcional y decisiones pendientes del Desarrollador B

Catálogos técnicos plagas cultivos productos proveedores y foro

AgroSystem Residencias
Corte de avance al 20 de septiembre de 2026

Propósito del documento
Presentar lo que ya puede demostrarse, distinguir lo que todavía falta y obtener decisiones de los asesores antes de continuar. El contenido se describe desde la experiencia de uso, sin detalles de programación.

Áreas incluidas
Información técnica para consulta pública y gestión interna, relaciones entre catálogos, revisión de contenidos, evidencia fotográfica, proveedores y propuesta de foro.

Resultado esperado de la reunión
Acordar qué información debe ver cada tipo de usuario, qué funciones son indispensables para la siguiente entrega y cuáles pueden quedar como mejoras posteriores.

# Resumen del avance

Los catálogos de plagas, cultivos y productos ya permiten crear información, revisarla antes de publicarla y mostrar al público únicamente los registros aprobados. También pueden relacionarse entre sí y admitir varias imágenes. La prioridad siguiente es acordar qué información técnica será obligatoria, completar proveedores y decidir si el foro continúa dentro del alcance.

# Funciones disponibles

| Área | Lo que puede mostrarse | Situación |
| --- | --- | --- |
| Plagas | Alta y edición de fichas, revisión, publicación, relaciones con cultivos, productos y regiones, ciclo biológico e imágenes múltiples. | Funcional |
| Plagas públicas | Búsqueda y filtros por categoría, región y riesgo, paginación y consulta de fichas publicadas. | Funcional |
| Cultivos | Alta, edición, validaciones al escribir, revisión antes de publicar, imágenes y relaciones con plagas y productos. | Funcional |
| Cultivos públicos | Búsqueda, categorías, paginación y galería de imágenes en el detalle. | Funcional |
| Productos | Alta, edición, revisión, publicación, galería de imágenes y relaciones con cultivos y plagas autorizadas. | Funcional |
| Productos públicos | Catálogo y ficha de producto con información aprobada e imágenes. | Funcional |
| Proveedores | Gestión básica de registros disponible en el área administrativa. | Parcial requiere revisión |
| Foro | Existe una base inicial en la estructura del proyecto, pero no una experiencia completa para usuarios. | Pendiente |

# Cambios que mejoraron la experiencia

Publicación controlada  una ficha puede prepararse, revisarse y publicarse sin exponer borradores al público.

Responsabilidades separadas  el autor edita su trabajo, otra persona puede revisarlo y el administrador conserva la publicación final.

Validación de información  los formularios advierten datos incompletos o fuera de límites antes de guardar.

Evidencia fotográfica  plagas, cultivos y productos admiten galerías; en plagas se controla un máximo acumulado de diez imágenes.

Relaciones útiles  una ficha puede enlazar los cultivos afectados, las plagas relacionadas, las regiones y los productos aplicables.

Consulta pública más práctica  los visitantes pueden buscar, filtrar y recorrer resultados sin ver contenido no aprobado.

# Trabajo necesario para completar el alcance

| Prioridad | Trabajo pendiente | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| Alta | Acordar los campos obligatorios y quién valida científicamente cada tipo de ficha. | La calidad del catálogo depende de criterios comunes. |
| Alta | Confirmar que cultivos y productos usarán el mismo proceso de revisión que plagas, o documentar sus diferencias. | Evita confusión entre autores, revisores y administradores. |
| Alta | Definir la información regulatoria mínima de los productos y la fuente que la respalda. | Reduce el riesgo de publicar usos o dosis incorrectas. |
| Media | Revisar proveedores, agregar archivado y relacionarlos con productos vigentes. | Mantiene trazabilidad sin borrar historial. |
| Media | Cambiar listas largas por búsqueda con sugerencias al relacionar plagas, cultivos y productos. | Será indispensable cuando el catálogo crezca. |
| Media | Decidir si el foro se implementa, se sustituye por preguntas moderadas o se retira del alcance. | Evita invertir en una función que no utilizarán los asesores. |

# Mejoras propuestas para una etapa posterior

Estas mejoras deben programarse después de cerrar los criterios de publicación y la información técnica obligatoria de cada catálogo.

Historial de versiones para comparar qué cambió en una ficha y quién lo aprobó.

Fecha de última revisión, bibliografía o fuente institucional visible en cada ficha.

Detección de posibles duplicados por nombre común, nombre científico o registro del producto.

Carga masiva controlada para incorporar catálogos institucionales sin capturar ficha por ficha.

Búsqueda con sugerencias para catálogos grandes y filtros adaptados a cada área.

Avisos al autor cuando una ficha recibe observaciones o queda aprobada.

Comparación de productos por ingrediente, cultivo autorizado y plaga objetivo, si los asesores la consideran útil.

# Preguntas para los asesores

Las respuestas definirán el contenido de las fichas y el orden de las siguientes entregas. Puede marcarse una opción y añadir observaciones.

## Pregunta 1  Quién debe aprobar la información técnica antes de publicarla

☐ Cualquier integrante de INIFAP distinto del autor.

☐ Un revisor designado por área o especialidad.

☐ Sólo el administrador del sistema.

Recomendación del equipo  Asignar revisores por especialidad y reservar al administrador la publicación final.

Decisión o comentario del asesor

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Pregunta 2  Qué debe ser obligatorio en una ficha de plaga

☐ Nombre, descripción, síntomas e imagen.

☐ Lo anterior más ciclo biológico, cultivos afectados, regiones y métodos de control.

☐ Ficha completa con fuentes, fecha de revisión y responsable técnico.

Recomendación del equipo  Usar la ficha completa para publicar; permitir borradores incompletos mientras se prepara la información.

Decisión o comentario del asesor

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Pregunta 3  Cómo desean presentar el ciclo biológico

☐ Texto continuo.

☐ Etapas añadidas por bloques con nombre, duración, descripción e imagen opcional.

☐ Diagrama fijo preparado fuera del sistema.

Recomendación del equipo  Usar etapas por bloques porque son más fáciles de editar, ordenar y consultar.

Decisión o comentario del asesor

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Pregunta 4  Qué información de productos puede mostrarse al público

☐ Descripción general e ingrediente activo.

☐ Usos autorizados, cultivos, plagas, dosis e intervalo de seguridad.

☐ Ficha completa, incluidos proveedor, registro, restricciones y fuente oficial.

Recomendación del equipo  Publicar sólo información respaldada por una fuente oficial y mostrar fecha de última revisión.

Decisión o comentario del asesor

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Pregunta 5  Cómo deben manejarse las fichas que dejan de estar vigentes

☐ Eliminarlas definitivamente.

☐ Archivarlas y ocultarlas del público, conservando su historial.

☐ Mantenerlas visibles con una advertencia de no vigencia.

Recomendación del equipo  Archivar y conservar el historial. La visibilidad pública debe decidirse según el tipo de ficha y el riesgo de confusión.

Decisión o comentario del asesor

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Pregunta 6  Qué función debe cumplir el foro

☐ Conversación abierta entre usuarios registrados.

☐ Preguntas y respuestas moderadas por personal INIFAP.

☐ Canal privado de consultas para productores.

☐ Retirarlo del alcance actual.

Recomendación del equipo  Empezar con preguntas y respuestas moderadas, o retirarlo si no existe personal responsable de atenderlo.

Decisión o comentario del asesor

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Pregunta 7  Qué desean priorizar en la siguiente entrega

☐ Completar proveedores y datos regulatorios de productos.

☐ Mejorar búsqueda, relaciones y selección en catálogos grandes.

☐ Agregar historial, fuentes y avisos de revisión.

☐ Iniciar el foro.

Recomendación del equipo  Priorizar calidad y trazabilidad de los catálogos antes de iniciar el foro.

Decisión o comentario del asesor

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

# Acuerdos que conviene cerrar en la reunión

Campos obligatorios y responsable técnico de cada catálogo.

Proceso de revisión y publicación para plagas, cultivos y productos.

Información regulatoria y fuentes aceptadas para productos.

Política de archivado y visibilidad de fichas no vigentes.

Continuidad, modalidad o retiro del foro.

Prioridad principal de la siguiente entrega.

Próximo entregable
Después de recibir estas decisiones, el equipo actualizará las prioridades y preparará una siguiente demostración con criterios claros de aceptación.